PRODUCT · TECHNICAL SPECIFICATION

모바일 손가락 드로잉 PWA

종합 제품 요구사항 및 기술 기획서

문서 상태  구현 계획용 기준안 v1.0

지원 우선순위  iOS Safari · Android Chrome · 설치형 PWA

제품 범위  MVP, 사용성 강화, 고급 확장

기준일  2026년 8월 1일

주요 독자  제품 · 디자인 · 프론트엔드 · QA

핵심 방향

손가락 입력의 반응성, 제스처 충돌 방지, 자동 복구, 오프라인 사용을 한 흐름으로 완성한다. 전문 편집 기능보다 작은 화면에서의 실제 사용성과 작업 손실 방지를 우선한다.

기술 기준은 W3C Pointer Events와 최신 WebKit·Chromium PWA/저장 동작을 2026-08-01에 재확인했다. 출시 전 지원 버전의 실기기 재검증이 필요하다.

목차

1. 한 페이지 요약

2. 제품 비전

3. 목표와 비목표

4. 주요 사용자

5. 대표 사용자 시나리오

6. 핵심 사용자 흐름

7. 화면 구조

8. 기능 요구사항

9. 제스처 및 입력 규칙

10. 브러시 상세 명세

11. 색상과 팔레트 명세

12. 캔버스 명세

13. 저장과 복구

14. 사진 불러오기

15. 내보내기와 공유

16. PWA와 오프라인

17. 접근성

18. 성능 요구사항

19. 기술 아키텍처 방향

20. 데이터 모델

21. 오류와 예외 처리

22. 단계별 개발 로드맵

23. 수용 기준

24. 테스트 시나리오

25. 위험요소와 대응 방안

26. 향후 확장 방향

27. 개발 착수 체크리스트

28. 미결정 사항

# 1. 한 페이지 요약

이 제품은 손가락 입력에 최적화된 모바일 PWA 그림판이다. iOS Safari와 Android Chrome을 우선 지원하고, 설치 여부와 네트워크 연결 여부에 관계없이 새 캔버스 생성, 사진 위 그리기, 자동 저장, 최근 작업 복구, PNG·JPEG 내보내기를 제공한다. 계정과 서버 데이터베이스는 사용하지 않으며 작업 원본은 기기의 IndexedDB에 저장한다.

제품 결론 1차 출시는 전문 일러스트레이션 도구가 아니라 “열자마자 그리고, 실수는 즉시 되돌리고, 작업은 잃지 않고, 결과는 바로 공유하는” 도구로 정의한다. 브러시 7종, 큰 터치 표적, 한 손 접근 가능한 하단 도구막대, 안정적인 멀티터치 전환, 오프라인 복구가 성공의 핵심이다.

## 1.1 MVP 제품 결정

| 영역 | 1차 결정 | 이유 |
| --- | --- | --- |
| 렌더링 | HTML Canvas 2D | 브라우저 호환성과 구현 위험이 가장 낮다. |
| 작업 원본 | 래스터 체크포인트 + 최근 스트로크 저널의 혼합 방식 | 빠른 복구, 제한적 실행 취소, 저장 크기의 균형이 좋다. |
| 레이어 | MVP 제외, 사진 배경과 드로잉 표면만 분리 | 작은 기기의 메모리와 UI 복잡도를 통제한다. |
| 입력 | Pointer Events 우선, 기능 감지 후 대체 경로 | 터치·마우스·펜을 하나의 모델로 처리하되 손가락을 기준으로 튜닝한다. |
| 저장 | IndexedDB, 스트로크 종료 2초 후 + 15초 주기 + 백그라운드 전환 시 | 입력을 막지 않으면서 손실 구간을 짧게 유지한다. |
| 히스토리 | 세션 기본 50단계, 저사양 20단계, 재실행 후 최근 20단계 복원 목표 | 무제한 히스토리 대신 예측 가능한 메모리 예산을 쓴다. |
| PWA 업데이트 | 새 버전 대기 후 사용자가 적용, 적용 전 저장 | 작업 중 강제 새로고침과 데이터 버전 충돌을 막는다. |
| 배포 | HTTPS 정적 호스팅 | 로그인·서버 저장 없이 무료 호스팅이 가능하다. |

## 1.2 성공 지표와 출시 게이트

- 첫 실행 사용자의 80% 이상이 안내 없이 30초 안에 첫 선을 그리고 색을 바꿀 수 있어야 한다.

- 일반 펜 스트로크의 입력-화면 반영 지연은 중급형 기기에서 p95 50ms 이하, 보급형에서 p95 80ms 이하를 목표로 한다.

- 정상 종료·백그라운드 전환·강제 종료 복구 시험에서 마지막 확정 스트로크 기준 데이터 손실이 5초를 넘지 않아야 한다.

- 네트워크 차단 상태에서도 설치된 앱에서 기존 작업 열기, 그리기, 로컬 저장, PNG 내보내기가 동작해야 한다.

- iOS Safari와 Android Chrome의 지원 기준 기기에서 30분 연속 드로잉 중 치명적 오류와 작업 손실이 없어야 한다.

- 접근성 핵심 게이트는 44×44 CSS px 이상의 조작 영역, 텍스트 대체 레이블, 색상 외 선택 표시, 200% 글자 확대에서 핵심 기능 접근 가능이다.

## 1.3 범위 원칙

P0는 그림을 만들고 복구하고 내보내는 완결된 흐름이다. P1은 한 손·왼손·레이어·확대경 등 사용성 강화다. P2는 선택, 변형, 텍스트, 필터, 동기화 같은 고급 편집이다. 1차 출시에서 Apple Pencil 전용 압력 처리, PSD 완전 호환, 계정, 클라우드 동기화, 결제, 광고, AI 생성은 제외한다.

# 2. 제품 비전

“주머니 속 메모장처럼 즉시 열리고, 손가락만으로도 선이 안정적으로 따라오며, 저장을 의식하지 않아도 작업이 남는 그림판”을 만든다. 제품의 품질은 브러시 수보다 첫 선의 반응성, 제스처 충돌이 없는지, 마지막 작업을 되찾을 수 있는지로 판단한다.

## 2.1 제품 가치 제안

- 즉시성: 로그인과 튜토리얼을 거치지 않고 첫 화면에서 바로 그린다.

- 회복성: 잘못 그린 선, 앱 종료, 오프라인, 업데이트 상황에서 사용자가 다음 행동을 알 수 있다.

- 휴대성: 설치형 PWA와 일반 웹페이지를 모두 지원하고 결과와 원본을 파일로 꺼낼 수 있다.

- 플랫폼 일관성: 핵심 흐름은 같게 유지하고 설치·공유·파일 저장처럼 브라우저가 다른 부분만 문구와 버튼을 바꾼다.

# 3. 목표와 비목표

## 3.1 목표

- 스마트폰 세로 화면에서 한 손으로 브러시, 색상, 굵기, 지우개, 실행 취소를 전환한다.

- 손가락의 불안정한 좌표를 평활화하되 의도한 모서리와 짧은 점은 보존한다.

- 새 캔버스와 사진 배경 모두에서 동일한 드로잉 경험을 제공한다.

- 브라우저 저장소의 한계를 사용자에게 숨기지 않고 원본 파일 백업 경로를 제공한다.

- 보급형 Android와 구형 지원 iPhone에서도 품질 단계를 낮춰 계속 그릴 수 있게 한다.

## 3.2 비목표

- 전문 벡터 편집, PSD 왕복, 수백 개 질감 브러시, 무제한 레이어를 목표로 하지 않는다.

- 스타일러스 압력이나 기울기를 핵심 품질 기준으로 삼지 않는다. 펜 입력은 호환 입력으로만 수용한다.

- 1차 출시에서는 계정, 서버 저장, 실시간 협업, 클라우드 동기화, 유료 기능을 만들지 않는다.

- 브라우저가 보장하지 않는 사진 앱 직접 저장을 약속하지 않는다. 공유 또는 파일 다운로드를 확실한 대체 경로로 제공한다.

# 4. 주요 사용자

## 4.1 빠른 스케처

이동 중 아이디어를 1~5분 안에 기록한다. 시작 속도, 최근 색상, 실행 취소, 마지막 작업 복구를 중시한다. 복잡한 레이어보다 즉시 내보내기가 중요하다.

## 4.2 사진 주석 사용자

사진을 불러와 동그라미, 화살표에 가까운 자유선, 형광 강조, 메모를 그려 공유한다. 이미지 방향 보정, 배치 미리보기, 형광펜 겹침 규칙, 원본 해상도 관리가 중요하다.

## 4.3 어린이·가족 사용자

설명 없이 큰 버튼과 밝은 팔레트를 사용한다. 전체 지우기 확인, 외부 링크 최소화, 예측 가능한 제스처, 실수 복구가 중요하다. 어린이 모드는 2단계에서 제공한다.

## 4.4 가벼운 콘텐츠 제작자

SNS 비율 캔버스와 선명한 PNG·JPEG를 원한다. 배경 투명도, 파일명, 내보내기 크기, 시스템 공유가 중요하다.

## 4.5 환경 가정

- 엄지 도달 범위가 제한된 5~7인치 스마트폰과 두 손 사용이 가능한 태블릿을 모두 고려한다.

- 네트워크는 불안정할 수 있고, 저장 공간은 사용자가 예측하지 못한 상태일 수 있다.

- 사용자는 제스처를 모를 수 있으므로 모든 핵심 제스처에 버튼 대체 수단이 있어야 한다.

# 5. 대표 사용자 시나리오

## 5.1 새 그림 저장

사용자는 앱을 열고 새 그림을 선택한다. 기본 모바일 세로 캔버스가 생성되고 펜·검정색·중간 굵기가 선택된다. 그림을 그린 뒤 내보내기에서 PNG를 선택한다. 시스템은 확대 상태와 무관하게 전체 캔버스를 렌더링하고 공유 시트 또는 다운로드를 제공한다. 로컬 원본은 자동 저장되어 작업 목록에 남는다.

## 5.2 사진에 표시 후 공유

사용자는 사진 가져오기를 선택하고 사진을 고른다. 앱은 방향을 보정하고 메모리 예산을 초과하면 권장 크기로 축소할지 묻는다. 배치 단계에서 맞춤·채우기, 이동, 크기, 회전을 조정해 확정한다. 사용자는 마커와 형광펜으로 표시한 뒤 JPEG로 공유한다.

## 5.3 강제 종료 후 복구

브러시 스트로크가 끝날 때마다 변경 저널이 갱신되고 2초 뒤 저장 예약이 실행된다. 앱이 종료된 뒤 다시 열리면 작업 목록 상단에 복구된 최근 작업이 나타난다. 저장 데이터가 부분 손상된 경우 마지막 정상 체크포인트와 유효한 저널까지만 재생하고, 복구 범위를 사용자에게 알린다.

## 5.4 최근 색상 전환

사용자가 여러 색을 사용하면 최근 색상 슬롯이 중복 없이 최신 순으로 갱신된다. 하단 색상 버튼을 탭하면 바텀시트 상단에 최근 색상이 먼저 보이고 한 번의 탭으로 적용된다. 길게 누르면 즐겨찾기 또는 팔레트 교체 기능으로 연결되며, 이는 2단계 기능으로 표시한다.

## 5.5 멀티터치 보기 조작

한 손가락으로 그리던 중 두 번째 손가락이 닿으면 현재 스트로크가 그 지점까지 안전하게 확정된다. 두 손가락 기준점이 고정되고 이동·핀치가 시작된다. 손가락을 모두 떼면 보기 변환만 확정되며 이미지 데이터는 재샘플링하지 않는다. 짧고 이동이 적은 두 손가락 탭은 실행 취소로 판정한다.

# 6. 핵심 사용자 흐름

## 6.1 첫 실행

- 앱 셸 로드와 저장소 점검을 병렬로 시작한다.

- 최근 작업이 있으면 이어서 그리기, 새 그림, 사진 가져오기를 우선 노출한다.

- 빈 사용자는 기본 캔버스로 바로 진입할 수 있고, 3단계 코치마크로 그리기·색상·실행 취소만 안내한다.

- 설치 가능한 환경에서는 작업을 방해하지 않는 시점에 설치 안내를 노출한다.

## 6.2 편집 루프

- 도구 선택 → 설정 변경 → 스트로크 시작 → 임시 오버레이 표시.

- 스트로크 종료 → 확정 표면에 합성 → 히스토리 추가 → 자동 저장 예약.

- 실행 취소 → 직전 작업 복원 → 다시 실행 스택 갱신 → 저장 예약.

- 멀티터치 시작 → 스트로크 안전 종료 → 보기 조작 → 종료 후 드로잉 대기.

## 6.3 종료·복귀

- visibilitychange에서 마지막 저널을 즉시 커밋하고 가능한 경우 체크포인트를 저장한다.

- 다음 실행에서 데이터 버전과 트랜잭션 완료 표식을 확인한다.

- 정상 저장이면 마지막 작업을 제안하고, 불완전 저장이면 자동 복구 후 복구 결과를 안내한다.

- 저장소가 비어 있으면 새 작업 화면으로 이동하되 이전 데이터가 없다는 사실을 오류처럼 과장하지 않는다.

# 7. 화면 구조

## 7.1 스마트폰 세로 기본

- 상단 앱바: 작업 목록, 편집 가능한 제목, 저장 상태, 내보내기, 더보기. 높이는 안전 영역을 제외하고 48~56 CSS px다.

- 중앙: 가능한 모든 공간을 캔버스 뷰포트에 할당한다. 실제 캔버스 바깥은 중성 격자 또는 회색으로 구분한다.

- 하단 도구막대: 브러시, 색상, 굵기, 지우개, 취소, 다시 실행을 48~56 CSS px 표적으로 제공한다.

- 상세 설정: 화면 높이의 35~70% 범위 바텀시트. 한 단계 뒤로가기, 끌어서 닫기, 명시적 닫기 버튼을 함께 제공한다.

## 7.2 가로·태블릿

- 스마트폰 가로에서는 상단 앱바를 압축하고 도구막대를 왼쪽 또는 오른쪽 세로 레일로 이동한다.

- 태블릿에서는 64~88 CSS px 폭의 도구 레일과 고정 가능한 속성 패널을 허용한다. 캔버스 중심은 패널 개폐에 따라 자동 재맞춤하지 않고 사용자의 보기 상태를 보존한다.

- 왼손잡이 모드는 세로 레일과 속성 패널의 좌우를 반전한다. 하단 막대의 핵심 순서는 유지해 학습 전이를 보존한다.

## 7.3 반응형 규칙

- 600 CSS px 미만: 하단 1행 핵심 도구, 나머지는 더보기.

- 600~899 CSS px: 세로/가로 비율에 따라 하단 막대 또는 측면 레일.

- 900 CSS px 이상: 측면 레일 + 선택형 속성 패널 + 가운데 캔버스.

- 화면 회전 중 활성 포인터 입력은 취소 이벤트로 종료하고 마지막 유효 좌표까지 확정한다. 회전 후 도구, 확대율, 중심점, 선택 색상은 유지한다.

## 7.4 안전 영역과 키보드

- env(safe-area-inset-*)를 도구막대와 앱바 패딩에 반영한다. 홈 인디케이터 위에는 최소 8 CSS px의 추가 여백을 둔다.

- 제목·HEX·파일명 입력으로 키보드가 열리면 캔버스 높이를 억지로 유지하지 않는다. 입력 필드가 보이도록 시트를 올리고, 그리기 입력은 일시 중지한다.

- 전체 화면 드로잉은 앱바와 도구막대를 숨기되 화면 모서리에 복귀 핸들을 남긴다. 자동 숨김은 MVP 기본값이 아니며 2단계 설정으로 제공한다.

## 7.5 상태 표시

- 저장 상태: 저장 중, 방금 저장됨, 오프라인·기기에 저장됨, 저장 실패를 텍스트와 아이콘으로 표시한다.

- 선택 도구: 색상 채움, 외곽선, 레이블 중 두 가지 이상으로 구분한다.

- 확대·회전: 조작 중에만 짧게 125% · 12° 오버레이를 표시하고 1초 후 사라지게 한다.

# 8. 기능 요구사항

## 8.1 새 작업과 작업 목록 — FR-01, P0

목적: 사용자가 저장 구조를 이해하지 않아도 새 작업을 만들고 최근 작업으로 돌아간다.

- 사용자 동작: 새 그림, 사진으로 시작, 기존 작업 열기, 제목 변경, 복제, 삭제를 선택한다.

- 시스템 반응: 기본 프리셋과 마지막 선택 배경을 제안하고 고유 작업 ID를 만든다. 작업 목록은 최근 수정 순이며 썸네일·제목·수정 시각·크기를 표시한다.

- 예외: 저장소를 사용할 수 없으면 이번 세션에서만 사용 모드와 즉시 원본 내보내기를 제안한다. 삭제는 확인 후 휴지통 상태로 7일 보존하는 방안을 우선하되 저장 공간이 매우 부족하면 즉시 삭제 가능성을 알린다.

- 저장 데이터: 작업 메타데이터, 썸네일, 삭제 상태. 완료 조건은 생성·열기·복제·삭제가 새로고침 후에도 일관되게 반영되는 것이다.

## 8.2 드로잉과 도구 전환 — FR-02, P0

목적: 한 손가락으로 즉시 그리고 한 손으로 핵심 도구를 바꾼다.

- 사용자 동작: 캔버스 드래그, 브러시·지우개 전환, 색과 굵기 변경.

- 시스템 반응: 입력 즉시 임시 표면에 선을 표시하고 종료 시 하나의 작업으로 확정한다. 브러시별 마지막 설정을 기억한다.

- 예외: 두 번째 포인터, pointercancel, 화면 회전, 앱 백그라운드 전환 시 스트로크를 안전 종료한다. 좌표가 하나뿐인 탭은 현재 굵기 기준의 원형 점으로 남긴다.

- 성능·접근성: 렌더링은 requestAnimationFrame에 맞춰 배치하고 모든 도구는 레이블과 선택 상태를 갖는다.

## 8.3 보기 변환 — FR-03, P0

목적: 작은 화면에서 정밀하게 보고 이동하되 원본 픽셀을 반복 변형하지 않는다.

- 사용자 동작: 두 손가락 이동·핀치, 화면 맞춤, 실제 크기, 변환 초기화.

- 시스템 반응: 뷰 행렬만 변경하고 렌더링 시 역행렬로 입력 좌표를 캔버스 좌표로 변환한다. MVP는 회전을 비활성화하고 2단계에서 두 손가락 회전을 추가한다.

- 예외: 축소 하한은 캔버스가 화면의 20%보다 작아지지 않는 수준, 확대 상한은 기본 800%로 하되 메모리와 렌더링 성능에 따라 낮춘다.

## 8.4 실행 취소·다시 실행 — FR-04, P0

목적: 실수를 즉시 복구한다.

- 사용자 동작: 버튼 또는 두 손가락 탭으로 취소, 버튼 또는 세 손가락 탭으로 다시 실행.

- 시스템 반응: 브러시 1회 입력, 전체 지우기, 사진 확정, 배경 변경을 각각 하나의 작업 단위로 기록한다. 새 작업이 들어오면 다시 실행 스택을 비운다.

- 예외: 캔버스 크기 변경은 MVP에 없고 2단계에서 큰 구조 작업으로 기록한다. 저장 예산을 넘으면 가장 오래된 히스토리를 체크포인트에 합치고 사용자에게 별도 경고 없이 제한값을 조정한다.

## 8.5 전체 지우기 — FR-05, P0

전체 지우기는 더보기 메뉴에 두고 확인 대화상자를 표시한다. 지우기 전 체크포인트를 만든 뒤 하나의 실행 취소 단위로 처리한다. 어린이 모드에서는 길게 누른 뒤 확인하는 이중 동작을 사용한다.

## 8.6 설정 — FR-06, P0/P1

MVP 설정은 제스처 사용, 선 보정 기본값, 자동 저장 간격, 진동, 테마, 최근 색상 개수, 기본 캔버스, 내보내기 기본 형식, JPEG 품질, 고성능 효과, 배터리 절약, 초기화다. 캔버스 회전 허용, 왼손·한 손·어린이·도구막대 위치는 2단계다. 초기화는 작업 데이터와 앱 설정을 분리해 각각 확인하며, 작업 삭제는 원본 백업을 먼저 권한다.

## 8.7 모바일 특화 우선순위

| 기능 | 단계 | 결정 |
| --- | --- | --- |
| 두 손가락 취소, 브러시·지우개 토글, 크기 원형 미리보기 | MVP | 빈번한 동작이며 화면 비용이 낮다. |
| 최근 색상 원탭 선택 | MVP | 색상 시트 첫 행에 최근 색을 고정해 빠른 전환을 보장한다. |
| 빠른 굵기 변경 | 2단계 | 굵기 버튼 위 수직 드래그와 햅틱 눈금을 실기기에서 검증한다. |
| 길게 눌러 스포이트, 왼손·한 손 모드, 전체 화면 | 2단계 | 제스처 충돌과 레이아웃 검증이 필요하다. |
| 캔버스 잠금, 최근 도구 빠른 전환 | 2단계 | 잠금 상태를 색상 외 자물쇠·문구로 표시하고, 최근 2개 도구 토글을 제공한다. |
| 진동 피드백, 화면 회전 잠금 안내 | MVP/P1 | 진동은 지원 시 선택적으로 사용하고, 회전 잠금은 OS 제어 대신 사용자가 취할 행동을 안내한다. |
| 손가락 아래 확대경 | 2단계 실험 | 30fps 이상 유지되고 화면 가림이 줄어드는 경우에만 기본 제공한다. |
| 임시 확대경 패널 | 2단계 대안 | 직접 확대경보다 렌더링 비용과 가림이 낮다. |
| 어린이 모드 | 2단계 | 외부 이동과 파괴 동작을 제한하는 별도 정책이 필요하다. |

# 9. 제스처 및 입력 규칙

## 9.1 입력 상태 모델

입력 상태는 대기, 단일 포인터 임시 스트로크, 멀티터치 보기 조작, 도구 UI 조작, 중단 복구의 다섯 상태로 다룬다. 구체적인 구현 이름은 고정하지 않지만 한 시점에 하나의 상태만 활성화되어야 한다.

- 첫 포인터가 캔버스에 닿으면 포인터 캡처를 시도하고 임시 표면에 즉시 그린다.

- 두 번째 터치 포인터가 닿으면 첫 스트로크를 마지막 유효 좌표까지 확정하고 더 이상 브러시 점을 추가하지 않는다.

- 두 포인터의 중심·거리·각도를 기준으로 이동과 확대를 계산한다. MVP에서는 각도 변화는 무시한다.

- 모든 포인터가 끝나면 50ms의 안정화 구간 후 대기 상태로 돌아가 의도치 않은 끝점 점 찍기를 막는다.

- pointercancel 또는 캡처 손실 시 이미 보인 부분은 확정하고 끊어진 선을 임의로 이어 붙이지 않는다.

## 9.2 제스처 판정 기준

| 제스처 | 기본 판정 | 충돌 방지 |
| --- | --- | --- |
| 한 손가락 그리기 | 1개 터치 포인터 이동 | 브라우저 기본 동작은 캔버스 영역에서만 억제한다. |
| 두 손가락 이동·핀치 | 2개 포인터, 이동 12px 초과 또는 거리 변화 3% 초과 | 진입 즉시 스트로크 종료, 탭 후보 해제. |
| 두 손가락 탭 | 전체 220ms 이하, 각 포인터 이동 12px 이하 | 이동·핀치가 시작되면 취소하지 않는다. |
| 세 손가락 탭 | 전체 260ms 이하, 각 이동 12px 이하 | 접근성 또는 OS 제스처와 충돌 시 설정에서 끈다. |
| 길게 눌러 스포이트 | 450ms 이상, 이동 6px 이하 | 임시 점을 버리고 진동·원형 커서로 모드 전환. 2단계. |

수치는 초기값이며 실제 기기 시험에서 오탐률을 기준으로 조정한다. 사용자가 동작 임계값을 직접 조절하게 하지는 않고, 제스처 켜기·끄기와 대체 버튼을 제공한다.

## 9.3 좌표 처리와 선 품질

- 가능한 환경에서는 합쳐진 포인터 샘플을 읽되, 지원 여부를 기능 감지한다. 샘플은 시간순으로 정렬하고 중복 타임스탬프를 제거한다.

- 화면 좌표는 현재 보기 행렬의 역변환을 거쳐 캔버스 좌표가 된다. 브러시 크기는 캔버스 단위로 저장하고 확대율과 무관하게 원본 크기가 유지된다.

- 평활화 강도는 0~100 사용자 값으로 표현하되 내부 알고리즘은 고정하지 않는다. 낮음은 지연을 최소화하고 높음은 1~2샘플의 지연을 허용한다.

- 곡선 보간은 샘플 간 거리가 브러시 지름의 일정 비율을 넘을 때 중간점을 만든다. 매우 빠른 선에서도 끊김이 보이지 않아야 하고, 지나친 보간으로 모서리를 둥글게 만들지 않는다.

- 속도 기반 굵기는 최근 구간의 거리/시간을 저역 통과한 값으로 계산한다. 압력값은 손가락에서 신뢰하지 않으며 브러시별 가중치가 0일 수 있다.

- 화면 밖 이동은 캡처가 유지되는 동안 처리하고, 포인터 종료를 받지 못하면 500ms 무입력 또는 가시성 변경에서 안전 종료한다.

## 9.4 브라우저 기본 제스처와 가장자리

캔버스 상호작용 표면에 선언적 touch-action: none을 적용하고 도구 UI에는 manipulation을 사용한다. 페이지 전체의 확대와 스크롤을 무조건 막지 않는다. iOS의 화면 가장자리 내비게이션은 완전히 제어할 수 없으므로 중요한 버튼을 안전 영역 안에 두고, 가장자리에서 시작한 선이 끊길 수 있음을 첫 충돌 시 한 번만 안내한다. 설치형 standalone 모드에서는 더 안정적인 전체 화면 경험을 제공한다.

## 9.5 저성능 기기 적응

한 프레임에 처리할 샘플 수와 브러시 스탬프 수를 제한하고 남은 샘플은 다음 프레임으로 넘긴다. 큐가 100ms 이상 밀리면 보간 간격을 넓히고 스프레이 밀도·질감 강도를 낮춘다. 원본 포인터 경로는 가능한 범위에서 보존해 화면 품질만 낮추고 궤적 자체를 잃지 않는다.

# 10. 브러시 상세 명세

## 10.1 공통 모델

모든 브러시는 크기, 불투명도, 가장자리 강도, 속도→굵기, 속도→투명도, 선 보정, 질감/입자 강도, 미리보기를 가진다. 기본 모드에는 크기·불투명도·보정만 보이고, 고급 설정을 펼치면 나머지를 노출한다. 설정은 브러시 종류별로 저장하며 기본값 복원은 현재 브러시에만 적용한다.

| 브러시 | 기본 크기/불투명도 | 렌더링·겹침 규칙 | 속도 영향 | 기본 우선순위 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 펜 | 4px / 100% | 단단한 원형 팁, 선명한 가장자리 | 없음 | P0 |
| 연필 | 3px / 75% | 가벼운 결정론적 입자, 한 프레임의 스탬프 제한 | 굵기 10%, 투명도 10% | P0 |
| 마커 | 18px / 55% | 부드러운 가장자리, 별도 스트로크는 누적 | 없음 | P0 |
| 붓 | 14px / 85% | 부드러운 원형/타원 팁, 방향 변화에 완만히 반응 | 굵기 40%, 투명도 10% | P0 |
| 형광펜 | 32px / 22% | 한 스트로크 내부는 자기 중첩을 억제하고 별도 스트로크는 누적 | 없음 | P0 |
| 스프레이 | 반경 24px / 65% | 중심 주변 확률 분포, 기본 180입자/초, 저품질 80 | 이동 속도에 따라 밀도 보정 | P0 |
| 지우개 | 24px / 100% | 합성 모드로 실제 알파 제거, 단단함 기본 | 없음 | P0 |

크기 범위는 브러시 특성에 따라 1~160 캔버스 px 안에서 정한다. 화면에는 현재 크기의 원형 윤곽을 탭 위치와 겹치지 않는 짧은 미리보기로 표시한다.

## 10.2 펜

빠른 메모와 윤곽선을 위한 기준 브러시다. 샘플 간격은 반지름의 25% 이하를 목표로 하고, 알파 누적으로 중간이 진해지지 않도록 연속 경로로 렌더링한다. 낮은 보정에서도 탭 점과 급한 모서리를 보존한다.

## 10.3 연필

텍스처는 브러시 크기와 캔버스 좌표를 시드로 사용해 재현 가능해야 한다. 무작위성이 저장·재생 때 달라지지 않아야 하며, 질감은 알파 변화와 작은 입자로 제한한다. 저품질 모드에서는 입자를 줄이고 반투명 선으로 대체한다.

## 10.4 마커와 형광펜

마커는 일반 알파 합성으로 별도 스트로크가 겹칠수록 진해진다. 형광펜은 한 번의 연속 스트로크를 임시 마스크에 만든 뒤 종료 시 한 번 합성해 왕복 이동으로 얼룩이 과도하게 진해지는 것을 막는다. 사진 위에서는 색이 밝아지거나 변색되지 않도록 MVP에서 복잡한 혼합 모드 대신 표준 알파 합성을 사용한다.

## 10.5 붓

느린 속도에서 최대 120%, 빠른 속도에서 최소 45% 범위로 굵기를 보간하는 기본 곡선을 사용한다. 속도 급변 시 폭이 튀지 않도록 이전 폭과 혼합한다. 손가락 압력은 사용하지 않으며 사용자가 속도 영향을 0으로 만들 수 있다.

## 10.6 스프레이

입자는 시간만이 아니라 이동 거리도 함께 고려해 정지 상태와 이동 상태의 밀도를 일정하게 느끼도록 한다. 프레임당 입자 상한, 초당 상한, 전체 스트로크 상한을 둔다. 저전력·저사양에서는 입자 크기를 약간 키우고 개수를 줄여 면적 인상을 유지한다.

## 10.7 지우개

드로잉 알파를 실제로 제거한다. 불투명 배경은 별도 배경 속성으로 유지하여 지운 곳에서 배경색이나 사진이 보인다. MVP는 단단한 지우개를 기본으로 하고 부드러운 가장자리는 고급 설정으로 제공한다. 배경 사진 자체를 지우는 기능은 제공하지 않는다.

# 11. 색상과 팔레트 명세

## 11.1 기본 제공

기본색, 파스텔, 비비드, 모노톤, 따뜻한 색, 차가운 색, 피부색 계열, 어린이용 밝은 색을 제공한다. 각 팔레트는 8~16색으로 시작하고 색 이름 또는 계열 레이블을 포함한다. 색각 이상 사용자를 위해 유사 색이 연속으로만 배치되지 않게 하고 선택 테두리와 체크 표시를 함께 쓴다.

## 11.2 선택 흐름

- 하단 색상 버튼 탭: 최근 색상과 현재 팔레트가 보이는 바텀시트.

- 색상 탭: 즉시 적용하고 현재 색상 큰 미리보기와 HEX를 갱신.

- 직접 선택: 색상 면 + 색상환 또는 슬라이더, 밝기·채도, HEX 입력.

- 스포이트: 2단계. 보기 변환을 역변환해 합성된 캔버스의 표시 색을 읽고, 투명 픽셀은 배경을 포함한 화면색과 실제 알파 중 선택 정책을 명확히 표시한다.

## 11.3 최근·즐겨찾기·사용자 팔레트

최근 색상은 중복 없이 최신 순으로 기본 12개를 저장한다. 배경색 변경은 브러시 최근 색상에 섞지 않는다. 즐겨찾기, 팔레트 추가·삭제·이름·순서·길게 눌러 교체는 2단계다. 사용자 팔레트 삭제 전 확인하고 팔레트에서 제거해도 과거 작업의 픽셀과 스트로크 색상은 유지한다.

## 11.4 데이터와 완료 조건

색은 알파를 포함할 수 있는 표준화된 내부 표현으로 저장하고 UI에는 HEX와 별도 불투명도를 보여준다. 앱 재실행 후 현재 색, 최근 색 순서, 브러시별 마지막 색이 복원되어야 한다. 숫자 입력을 못 하는 사용자도 터치만으로 모든 기본 색을 선택할 수 있어야 한다.

# 12. 캔버스 명세

## 12.1 프리셋과 권장 크기

| 프리셋 | 권장 픽셀 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 정사각형/SNS | 1080×1080 | 기본 공유 이미지 |
| 모바일 세로 | 1080×1920 | 기본 새 작업 후보 |
| 모바일 가로 | 1920×1080 | 영상 썸네일·가로 메모 |
| 태블릿 세로 | 1536×2048 | 메모리 경고 가능 |
| 태블릿 가로 | 2048×1536 | 메모리 경고 가능 |
| 스토리 | 1080×1920 | 9:16 |
| 사용자 지정 | 긴 변 256~4096 | 기기 등급에 따라 상한 조정 |

MVP의 기본 최대 면적은 1,600만 픽셀, 긴 변 4096px로 시작한다. 실제 허용값은 deviceMemory 같은 힌트만 믿지 않고 시험 할당과 현재 작업 구조를 함께 본다. 여러 표면과 히스토리를 고려해 예상 메모리가 안전 예산을 넘으면 낮은 권장 크기를 제안한다.

## 12.2 배경과 보기

배경은 투명 또는 단색 속성으로 드로잉 표면과 분리한다. 사진 배경도 별도 원본/배치 정보로 유지한다. 보기 변환은 확대, 이동, 2단계 회전을 포함하는 행렬이며 이미지 원본은 변경하지 않는다. 화면에 맞춤은 안전 패딩 16px을 두고 전체 캔버스를 표시하며, 실제 크기는 1 캔버스 px을 기기 물리 픽셀과 무리하게 동일시하지 않고 CSS 기준 100%로 정의한다.

## 12.3 고해상도와 DPR

뷰포트 출력 표면의 DPR은 기본 min(devicePixelRatio, 2)로 제한하고 고품질 설정에서 최대 3을 검토한다. 원본 캔버스 해상도와 화면 출력 해상도를 분리한다. 확대된 영역만 필요한 해상도로 그리며, 보기 확대 때문에 원본 전체를 다시 샘플링하지 않는다.

## 12.4 메모리 부족 UX

예상 메모리가 경고 임계값을 넘으면 이 크기는 기기에서 느리거나 저장되지 않을 수 있어요와 함께 75%, 50% 축소 옵션을 제공한다. 할당 실패 시 마지막 정상 작업을 유지하고 새 표면으로 교체하지 않는다. 자동 축소는 사용자 확인 없이 원본을 덮어쓰지 않는다.

# 13. 저장과 복구

## 13.1 저장 전략

IndexedDB를 작업 원본과 메타데이터의 기본 저장소로 사용한다. 한 작업은 최근의 무손실 래스터 체크포인트, 체크포인트 이후의 스트로크·구조 작업 저널, 배경 이미지, 메타데이터, 썸네일로 구성한다. 이 혼합 모델은 전체 스트로크 재생보다 열기가 빠르고 전체 래스터 복사 히스토리보다 메모리가 적다.

## 13.2 자동 저장 트리거

- 스트로크 종료 후 2초 디바운스. 계속 그리면 최대 15초마다 한 번 저장한다.

- 사진 확정, 전체 지우기, 배경 변경, 작업 제목 변경 직후 저장한다.

- visibilitychange로 숨김 전환 시 저널을 우선 커밋한다. 체크포인트 생성이 오래 걸리면 다음 실행으로 미룬다.

- 종료 이벤트는 보조 수단으로만 사용하며 저장 보장을 전제하지 않는다.

- 저장 인코딩과 썸네일 생성은 가능한 경우 작업자 스레드 또는 유휴 시간에 수행하고, 진행 중 입력 큐를 막지 않는다.

## 13.3 원자성과 손상 복구

저장은 새 리비전을 임시 상태로 쓴 뒤 필수 조각이 모두 성공하면 활성 리비전 포인터를 바꾸는 2단계 커밋 개념을 사용한다. 이전 정상 리비전 1개를 유지한다. 실행 시 활성 리비전이 불완전하면 이전 체크포인트와 유효한 저널을 재생하고 마지막 저장의 일부를 복구했어요라고 알린다.

## 13.4 용량과 영속성

시작과 대형 작업 전 저장 사용량·할당량을 조회할 수 있으면 확인한다. 사용자가 두 번째 작업을 저장하거나 원본 백업을 만든 뒤 영구 저장 요청을 시도할 수 있으나 브라우저가 거절할 수 있다. 로컬 저장은 백업이 아니므로 작업 목록과 내보내기 화면에서 원본 파일 백업을 주기적으로 안내한다.

## 13.5 작업 관리

제목 변경, 복제, 삭제, 최근 수정 순 정렬, 썸네일을 제공한다. 썸네일은 최대 320px 긴 변으로 비동기 생성한다. 복제는 데이터 블록을 즉시 모두 복사하지 않고 가능하면 참조 후 변경 시 분리하는 방안을 검토하되 구현 복잡도가 크면 명시적 복사를 허용한다.

## 13.6 자체 원본 파일

2단계에서 단일 작업 원본 내보내기·불러오기를 제공한다. 포맷은 앱 버전, 스키마 버전, 메타데이터, 체크포인트, 저널, 배경 자산, 무결성 정보를 담아야 한다. JSON 단독 또는 압축 컨테이너의 최종 선택은 용량·스트리밍·검증 구현을 비교한 뒤 결정한다. 알 수 없는 미래 필드는 무시하고 읽을 수 없는 주 버전은 원본을 변경하지 않은 채 중단한다.

# 14. 사진 불러오기

## 14.1 가져오기 흐름

- 사진 또는 파일 선택기를 연다. 카메라 직접 촬영은 플랫폼 선택기가 제공할 때만 노출한다.

- 파일 형식, 디코딩 가능 여부, 픽셀 크기, 예상 메모리를 검사한다.

- 방향 메타데이터를 반영해 화면과 내보내기 방향을 일치시킨다.

- 큰 이미지는 원본 정보를 보존한 채 작업용 해상도 축소를 제안한다.

- 배치 단계에서 맞춤, 채우기, 이동, 크기, 90° 회전, 자유 회전을 제공하고 확정한다.

- 확정 후 사진은 배경 자산이 되고 드로잉은 별도 표면에서 시작한다.

## 14.2 MVP 배치 범위

MVP에 편집 확정 전 간단한 배치 단계를 포함한다. 이동·핀치 확대·90° 회전·맞춤/채우기·원본 비율 고정·확정/취소를 제공한다. 비파괴 자르기 핸들, 원근 변형, 재편집 가능한 사진 레이어는 2단계다.

## 14.3 오류와 성능

- 지원하지 않는 형식: 이 이미지는 열 수 없어요. PNG 또는 JPEG로 바꾼 뒤 다시 시도해 주세요.

- 디코딩 실패: 기존 작업을 유지하고 다른 파일 선택을 제공한다.

- 매우 큰 이미지: 브라우저가 전체 디코딩하기 전에 메타데이터를 읽을 수 있으면 우선 검사하고, 불가능하면 실패를 잡아 권장 크기를 안내한다.

- 저사양 기기: 긴 변 2048px 권장, 중급 이상은 4096px까지 단계적으로 허용한다.

# 15. 내보내기와 공유

## 15.1 출력 규칙

- PNG: 무손실, 단색 또는 투명 배경. 투명 배경을 선택하면 배경색과 사진이 없는 투명 영역의 알파를 보존한다.

- JPEG: 불투명 출력만 허용하며 투명 영역은 사용자가 고른 배경색, 기본 흰색으로 합성한다. 기본 품질 0.9, 0.6~1.0 범위 프리셋을 제공한다.

- 결과는 현재 확대율·이동·회전 뷰와 무관하게 전체 캔버스 좌표로 생성한다.

- 크기 옵션은 원본, 75%, 50%를 우선 제공하고 임의 크기는 2단계로 둔다.

## 15.2 공유·다운로드 플랫폼 분기

실행 시 navigator.share와 파일 공유 가능 여부를 확인한다. 가능하면 시스템 공유를 1순위로, 불가능하거나 취소·실패하면 다운로드를 제공한다. iOS에서는 사진 앱 직접 저장을 보장하지 않고 공유 시트의 이미지 저장 또는 파일 저장 방법을 안내한다. Android에서는 공유 대상과 다운로드 폴더 흐름이 제조사·브라우저별로 다를 수 있으므로 성공 토스트에 파일명과 다음 행동을 표시한다.

## 15.3 대형 출력

내보내기 전에 예상 메모리를 계산하고 진행 상태를 이미지 준비 중으로 표시한다. 메모리 실패 시 작업을 변경하지 않고 75% 또는 50% 해상도 재시도, PNG 대신 JPEG 선택을 제안한다. 생성 Blob URL은 사용 후 해제한다.

## 15.4 완료 조건

파일명은 안전하지 않은 문자를 치환하고 기본값은 작업제목-YYYYMMDD-HHmm다. 공유 취소는 오류로 표시하지 않는다. 생성된 이미지의 픽셀 크기, 방향, 배경, 색상, 투명도는 설정과 일치해야 한다.

# 16. PWA와 오프라인

## 16.1 설치와 앱 셸

웹 앱 매니페스트에 이름, 짧은 이름, 시작 URL, 범위, standalone, 테마·배경색, 192/512px 아이콘과 마스커블 아이콘을 제공한다. HTTPS에서 서비스 워커를 등록한다. Android Chrome에서는 설치 프롬프트 이벤트를 지원할 때 사용자 주도 버튼을 제공하고, iOS에서는 공유 메뉴의 홈 화면 추가 절차를 그림과 짧은 문장으로 안내한다. 설치가 불가능해도 브라우저 탭에서 모든 핵심 기능을 사용할 수 있다.

## 16.2 캐시 정책

- 프리캐시: 앱 셸, 핵심 JS/CSS, 아이콘, 기본 팔레트, 필수 브러시 자산, 오프라인 화면.

- 런타임 캐시: 선택적 도움말과 비필수 자산. 버전과 개수 상한을 둔다.

- 사용자 작업은 Cache Storage가 아니라 IndexedDB에 둔다. 서비스 워커 갱신과 작업 데이터 마이그레이션을 분리한다.

- 외부 CDN에 필수 런타임을 의존하지 않는다. 무료 정적 호스팅의 동일 출처 자산을 기본으로 한다.

## 16.3 업데이트 안전성

새 서비스 워커가 대기 상태가 되면 새 버전이 준비됐어요 배너를 표시한다. 사용자가 적용을 누르면 현재 스트로크를 종료하고 자동 저장 성공을 확인한 뒤 새 워커를 활성화한다. 저장 실패 시 업데이트를 중단하고 원본 내보내기 또는 재시도를 제공한다. 데이터 마이그레이션은 원본 리비전을 보존한 복사본에서 수행한다.

## 16.4 오프라인 완료 조건

최초 온라인 방문 후 앱 셸 캐시가 완료된 상태에서 네트워크를 차단해도 시작 화면, 작업 목록, 기존 작업 열기, 새 그림, 그리기, 자동 저장, PNG 내보내기가 동작해야 한다. 캐시가 손상되면 온라인에서 앱 셸을 다시 받되 작업 IndexedDB를 삭제하지 않는다.

# 17. 접근성

## 17.1 조작과 시각

- 핵심 터치 표적은 최소 44×44 CSS px, 권장 48×48 CSS px이며 표적 사이 8px 간격을 둔다.

- 아이콘에는 보이는 짧은 레이블 또는 접근 가능한 이름을 제공한다. 브러시·지우개·저장 상태는 색상만으로 구분하지 않는다.

- 일반 텍스트와 배경은 WCAG AA 수준의 대비를 목표로 한다. 선택 링은 밝은·어두운 배경 모두에서 보이게 이중 외곽선을 사용할 수 있다.

- 시스템 글자 확대 200%에서 상단 기능이 잘리지 않고 더보기나 스크롤로 접근 가능해야 한다.

## 17.2 보조 기술과 제스처 대체

모든 버튼은 역할, 이름, 눌림/선택 상태를 제공한다. 캔버스 자체는 픽셀 내용을 완전 설명할 수 없음을 알리고 작업 제목·크기·배경 정보를 제공한다. 두·세 손가락 탭, 길게 누르기, 핀치에는 실행 취소 버튼, 다시 실행 버튼, 확대 버튼, 스포이트 버튼 같은 대체 수단이 있어야 한다.

## 17.3 모션·색각·초보자

모션 감소 환경에서는 바텀시트와 상태 전환 애니메이션을 단순 페이드 또는 즉시 전환으로 바꾼다. 팔레트는 이름·그룹·체크 표시를 제공한다. 최초 실행 안내는 언제든 도움말에서 다시 볼 수 있고 건너뛰기가 있다. 어린이 모드에서는 외부 링크, 삭제, 전체 지우기, 설정 초기화를 보호한다.

# 18. 성능 요구사항

## 18.1 기기 등급별 목표

| 등급 | 일반 펜/마커 | 복잡 브러시 | 권장 캔버스 | 히스토리 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 보급형 | 30fps 이상, p95 반응 80ms 이하 | 24fps 이상 또는 품질 자동 축소 | 최대 약 2048×2048 | 20단계 |
| 중급형 | 60fps 목표, p95 50ms 이하 | 30~60fps | 최대 약 4096×4096 또는 1,600만 px | 50단계 |
| 고급형 | 60~120Hz 화면에 맞춰 안정적 | 60fps 목표 | 예산 내 1,600만 px 이상 실험 | 최대 100단계 |

수치는 출시 기준 기기 목록에서 실측해 조정한다. 절대 프레임보다 입력 큐가 계속 밀리지 않고 선이 손가락을 안정적으로 따라오는 것을 우선한다.

## 18.2 렌더링 예산

- 포인터 이벤트는 큐에 넣고 한 프레임에 배치 처리한다. DOM 상태 갱신과 캔버스 그리기를 분리한다.

- 확정 표면, 현재 스트로크, 선택·커서 UI를 별도 표면으로 나눠 전체 캔버스 재렌더링을 피한다.

- 수정된 영역만 합성하는 더티 영역 전략을 우선하고, 복잡 브러시는 스탬프 캐시를 재사용한다.

- 스프레이 입자와 질감 스탬프는 프레임·초·스트로크별 상한을 둔다.

- 썸네일·체크포인트·내보내기 인코딩은 가능한 경우 메인 입력 루프 밖에서 처리한다.

## 18.3 시작·캐시·장시간 안정성

재방문 앱 셸은 중급형에서 2초 안에 상호작용 가능, 보급형에서 4초 안을 목표로 한다. 초기 프리캐시는 핵심 셸 중심으로 5MB 내외를 목표로 하고 비필수 질감은 지연 로드한다. 30분 작업 동안 메모리 사용이 지속적으로 증가하지 않아야 하며 체크포인트 후 오래된 임시 버퍼와 Blob URL을 해제한다.

# 19. 기술 아키텍처 방향

## 19.1 구성 원칙

React·TypeScript·Vite는 UI와 빌드 기반, Canvas 2D는 렌더링, Pointer Events는 입력, IndexedDB는 영속 데이터, Service Worker와 Manifest는 설치·오프라인을 담당한다. 구체적인 상태관리, IndexedDB 래퍼, PWA 플러그인은 기능 요구와 번들 비용을 비교해 선택한다.

## 19.2 영역별 책임

- 입력 처리: 포인터 수명, 캡처, 샘플 큐, 제스처 판정, 좌표 변환, 취소 복구를 담당한다. 브러시 자체의 시각 규칙은 알지 않는다.

- 브러시 엔진: 표준화된 샘플과 설정을 받아 스탬프·경로 명령 또는 임시 비트맵을 만든다. 속도 보정과 브러시별 비용 상한을 가진다.

- 캔버스 렌더링: 배경, 사진, 확정 표면, 임시 스트로크, UI 오버레이를 합성한다. 더티 영역과 DPR 정책을 관리한다.

- 보기 변환: 캔버스↔화면 행렬, 맞춤, 실제 크기, 확대·이동·회전 상태를 제공한다. 이미지 데이터는 변경하지 않는다.

- 히스토리: 사용자 작업 단위, 취소/재실행 스택, 메모리 예산, 체크포인트 압축을 관리한다.

- 작업 데이터: 메타데이터, 배경 자산, 체크포인트, 저널, 버전과 무결성을 표현한다.

- 자동 저장: 변경 감지, 디바운스, 트랜잭션, 리비전 교체, 저장 상태를 담당한다.

- 이미지 입출력: 디코딩, 방향 보정, 축소, 배치, PNG/JPEG 인코딩, 공유·다운로드를 담당한다.

- PWA: 앱 셸 캐시, 설치 가능성, 서비스 워커 수명주기, 안전한 업데이트를 담당한다.

- UI 상태: 열린 시트, 선택 도구, 일시적 메시지, 반응형 배치를 관리하며 작업 원본과 분리한다.

- 설정: 기기 로컬 사용자 설정과 브러시별 마지막 값을 관리한다.

- 오류 복구: 오류 분류, 사용자 행동 제안, 복구 가능한 리비전 탐색, 진단 정보 생성을 담당한다.

## 19.3 데이터 흐름

포인터 샘플 → 입력 상태 판정 → 캔버스 좌표 샘플 → 브러시 엔진 → 임시 오버레이 → 스트로크 종료 → 확정 표면·히스토리·저널 → 자동 저장 → IndexedDB 순서로 흐른다. 내보내기는 저장된 체크포인트가 아니라 현재 메모리의 최신 확정 상태를 전체 캔버스 크기로 합성한다. 저장 실패가 렌더링을 중단시키지 않지만 실패 상태를 지속 표시한다.

## 19.4 라이브러리 선택 기준

- 상태관리: 캔버스 프레임마다 React 재렌더링을 유발하지 않을 것, UI 상태와 작업 상태를 분리할 것, 개발 도구보다 런타임 예측 가능성을 우선할 것.

- IndexedDB 래퍼: 명시적 트랜잭션, 스키마 마이그레이션, Blob 지원, 오류 원인 전달, 번들 크기를 평가한다.

- PWA 도구: 프리캐시 목록 생성, 업데이트 대기 제어, 런타임 캐시 상한, 디버깅 가능성을 평가한다.

- UI 프레임워크: 터치 표적·안전 영역·바텀시트·접근성을 충족하면서 스타일 오버헤드와 제스처 충돌이 적어야 한다.

## 19.5 Canvas 2D에서 WebGL로 넘어가는 기준

지원 기준 중급형 기기에서 4096px급 캔버스의 일반 브러시가 30fps 아래로 지속 하락하거나, 8개 이상 레이어 합성·대량 질감·필터가 핵심 요구가 될 때 별도 기술 검증을 한다. WebGL 도입은 렌더러 교체 비용, 컨텍스트 손실 복구, 색상 일치, 저사양 호환성을 포함한 프로토타입 결과로 결정한다.

# 20. 데이터 모델

## 20.1 논리 엔터티

| 엔터티 | 주요 데이터 | 수명·규칙 |
| --- | --- | --- |
| 작업 메타 | ID, 제목, 크기, 배경, 생성·수정 시각, 썸네일, 데이터 버전 | 목록 조회를 위해 가볍게 분리한다. |
| 작업 리비전 | 활성 여부, 체크포인트 참조, 저널 범위, 무결성, 저장 시각 | 최소 이전 정상 리비전 1개를 유지한다. |
| 체크포인트 | 드로잉 래스터 Blob, 선택적 레이어별 Blob | 무손실, 일정 작업 수 또는 용량 기준으로 생성한다. |
| 스트로크 저널 | 도구, 색, 설정, 시간순 좌표, 시드, 합성 규칙 | 최근 히스토리와 복구용. 긴 선은 청크로 나눈다. |
| 배경 자산 | 사진 Blob, 방향, 배치 행렬, 배경색/투명 | 드로잉과 분리해 지우개가 사진을 훼손하지 않는다. |
| 사용자 설정 | 제스처, 보정, 테마, 자동 저장, 성능, 내보내기 | 작업과 독립적으로 저장한다. |
| 팔레트 | 기본 팔레트 참조, 최근 색, 사용자 팔레트 | 앱 버전 변경 시 기본값과 사용자 데이터를 구분한다. |

## 20.2 저장 방식 비교

| 방식 | 장점 | 단점 | 판단 |
| --- | --- | --- | --- |
| 스트로크 중심 | 작은 편집 단위, 재생·히스토리 용이 | 긴 작업 열기 느림, 브러시 버전 재현 필요 | 최근 저널에 사용 |
| 래스터 중심 | 열기·합성 빠름, 결과 결정적 | 히스토리 비용 큼, 재편집 제한 | 체크포인트에 사용 |
| 혼합 | 빠른 열기와 제한 히스토리 균형 | 압축·마이그레이션 설계 필요 | MVP 권장 |

MVP는 픽셀 편집기이며 벡터 개체 편집을 제공하지 않는다. 스트로크 데이터는 역사·복구 단위이지 선택 후 변형 가능한 영구 벡터 객체가 아니다.

## 20.3 버전과 마이그레이션

앱 빌드 버전과 작업 스키마 버전을 분리한다. 읽기 시 원본을 제자리 변경하지 않고 새 리비전으로 마이그레이션한 뒤 검증 성공 시 활성화한다. 한 단계 이전의 스키마는 직접 읽고, 더 오래된 버전은 순차 변환 또는 원본 파일 내보내기를 제공한다. 알 수 없는 주 버전은 읽기 전용 정보만 표시한다.

# 21. 오류와 예외 처리

| 상황 | 사용자 메시지 | 복구 행동 |
| --- | --- | --- |
| 저장 공간 부족 | 기기 저장 공간이 부족해 변경 내용을 저장하지 못했어요. | 낮은 히스토리 정리, 원본/PNG 내보내기, 기기 공간 확보 후 재시도. |
| IndexedDB 접근 실패 | 이 환경에서는 작업을 기기에 보관할 수 없어요. | 세션 모드, 즉시 원본/이미지 내보내기, 일반 브라우징 안내. |
| 자동 저장 실패 | 그림은 열려 있지만 아직 저장되지 않았어요. | 지속 상태 배지, 재시도, 내보내기. 입력은 계속 허용. |
| 이미지 불러오기 실패 | 이미지를 열지 못했어요. 다른 PNG 또는 JPEG를 선택해 주세요. | 기존 작업 유지, 재선택. |
| 매우 큰 이미지/메모리 부족 | 이 크기는 기기에서 처리하기 어려워요. | 75%·50% 축소 또는 취소. |
| 내보내기 실패 | 이미지를 만들지 못했어요. | 해상도 축소, JPEG 전환, 다시 시도. |
| 공유 API 미지원 | 공유 버튼 대신 파일 저장 | 다운로드와 플랫폼별 저장 안내. |
| 새로고침/업데이트 충돌 | 먼저 현재 작업을 저장할게요. | 저장 성공 후에만 재시작, 실패 시 취소. |
| 작업 데이터 손상 | 마지막 정상 저장본으로 복구했어요. | 이전 리비전 + 유효 저널, 원본 보존, 복구 복사본 생성. |
| 비공개/제한 환경 | 브라우저를 닫으면 작업이 사라질 수 있어요. | 일반 모드로 열기, 즉시 백업. |
| 설치 미지원/SW 실패 | 설치 없이도 사용할 수 있어요. 오프라인 사용은 제한될 수 있어요. | 일반 웹 사용, 온라인 재시도. |

화면 회전 중 입력은 안전 종료하고 보기 상태를 재계산한다. 멀티터치 오인은 그리기가 멈췄다면 한 손가락으로 다시 시작하세요라는 1회성 안내와 제스처 끄기 경로를 제공한다. 브라우저 강제 종료는 다음 실행에서 마지막 정상 리비전을 우선 복구한다.

# 22. 단계별 개발 로드맵

## 22.1 1단계 — 사용 가능한 MVP

손가락 드로잉, 7개 브러시, 크기·불투명도, 기본 팔레트·최근 색·직접 색 선택, 실행 취소·다시 실행, 두 손가락 확대·이동, 새 캔버스·배경, 사진 가져오기와 간단 배치, PNG/JPEG, 자동 저장·복구·작업 목록, 반응형 세로/가로, iOS·Android, 오프라인, PWA 설치를 포함한다.

완료 조건: P0 수용 기준 전부 통과, 지원 기준 기기 30분 안정성 통과, 오프라인 핵심 흐름 통과, 치명적 작업 손실 결함 0건, 알려진 플랫폼 차이에 대체 UX가 있다.

## 22.2 2단계 — 사용성 강화

캔버스 회전, 스포이트, 사용자·즐겨찾기 팔레트, 원본 파일 왕복, 제한 레이어, 확대경, 왼손·한 손·어린이 모드, 성능 설정, 정교한 사진 배치, 캔버스 크기 변경을 제공한다.

진입 기준: MVP의 4주 안정성 지표가 확보되고 자동 저장 실패·메모리 종료·제스처 오탐 상위 원인이 파악되어야 한다. 완료 조건: 레이어 4개 기준 중급형 30fps 이상, 원본 파일 왕복 무결성, 신규 모드의 접근성·회귀 시험 통과다.

## 22.3 3단계 — 고급 기능

선택, 자유 변형, 텍스트, 도형, 대칭, 가이드·격자, 질감 브러시, 필터, 블렌딩, 클라우드 동기화, 공유 링크, 네이티브 패키징을 후보로 둔다.

진입 기준: 실제 사용 데이터에서 반복 요구가 확인되고 Canvas 2D·로컬 저장 구조의 확장 한계를 기술 검증한다. 기능별로 별도 PRD와 데이터 마이그레이션 계획을 승인해야 한다.

## 22.4 제외 범위 재확인

Apple Pencil 전용 기능, 압력 중심 설계, PSD 완전 호환, 수백 브러시, 무제한 레이어, 복잡 벡터, 실시간 협업, 계정, 서버 DB, 결제, 광고, 클라우드 동기화, AI 생성, 영상·애니메이션, 스토어 네이티브 배포는 MVP 범위가 아니다.

# 23. 수용 기준

## 23.1 입력·브러시

- AC-01: 사용자가 한 손가락으로 캔버스를 10px 이상 드래그하면 선택한 브러시·색·굵기·불투명도로 연속선이 표시된다.

- AC-02: 1회 탭하면 현재 브러시 굵기에 대응하는 점 하나가 생성된다.

- AC-03: 두 번째 손가락이 닿으면 첫 스트로크가 마지막 유효 좌표에서 하나의 히스토리 단위로 종료되고 이후 이동은 보기 변환만 바꾼다.

- AC-04: pointercancel 또는 화면 회전 후 선이 임의의 좌표까지 이어지지 않으며 앱이 다음 입력을 받을 수 있다.

- AC-05: 브러시 7종의 기본값과 겹침 규칙이 명세와 일치하고 브러시별 마지막 설정이 재실행 후 복원된다.

- AC-06: 지우개는 흰색을 칠하지 않고 드로잉 알파를 제거해 배경색 또는 사진이 보인다.

## 23.2 보기·히스토리

- AC-07: 두 손가락 중심 이동과 거리 변화로 캔버스가 이동·확대되며 원본 픽셀 크기와 내보내기 결과가 바뀌지 않는다.

- AC-08: 두 손가락 220ms 이하·12px 이하 탭은 한 단계 취소하고, 핀치로 판정된 동작은 취소를 실행하지 않는다.

- AC-09: 버튼 실행 취소 후 다시 실행하면 픽셀 결과가 이전 상태와 동일하다.

- AC-10: 기본 중급 기기 프로필에서 최근 50개 작업을 취소할 수 있고 한도를 넘으면 앱이 종료되지 않는다.

## 23.3 캔버스·사진·색상

- AC-11: 모든 기본 프리셋이 정확한 픽셀 크기와 배경 설정으로 생성된다.

- AC-12: 사진의 표시 방향이 기기 사진 앱과 일치하며 배치 취소 시 기존 작업이 변경되지 않는다.

- AC-13: 최근 색상은 중복 없이 최신 순으로 갱신되고 앱 재실행 후 유지된다.

- AC-14: 투명 배경에서 지운 영역은 PNG 내보내기 결과의 알파가 0이다.

## 23.4 저장·복구

- AC-15: 스트로크 종료 후 5초 안에 저장 완료 상태가 되며 저장 중에도 추가 선 입력이 끊기지 않는다.

- AC-16: 앱을 강제 종료한 뒤 다시 열면 마지막 확정 스트로크로부터 최대 5초 이내 상태를 복구한다.

- AC-17: 불완전 리비전을 주입하면 이전 정상 리비전으로 열리고 원본 손상 데이터를 덮어쓰지 않는다.

- AC-18: 저장 공간 부족을 모의하면 입력은 유지되고 실패 상태, 재시도, 내보내기 경로가 표시된다.

## 23.5 내보내기·PWA·플랫폼

- AC-19: PNG/JPEG 결과 픽셀 크기는 현재 확대율과 관계없이 선택한 전체 캔버스 크기와 같다.

- AC-20: JPEG 투명 영역은 선택한 배경색으로 합성되고 품질 설정이 인코더에 반영된다.

- AC-21: 공유 지원 환경에서는 파일 공유 시트가 열리고, 미지원 환경에서는 동일 파일을 다운로드할 수 있다.

- AC-22: 최초 온라인 로드와 캐시 완료 후 비행기 모드에서 기존 작업 열기·그리기·저장·PNG 내보내기가 성공한다.

- AC-23: 새 서비스 워커가 있어도 사용자가 적용하기 전 편집 화면이 강제 새로고침되지 않는다.

- AC-24: 지원 기준 iOS Safari와 Android Chrome에서 생성, 그리기, 저장, 복구, 사진, PNG/JPEG 흐름이 통과한다.

## 23.6 접근성·성능

- AC-25: 핵심 조작 표적이 44×44 CSS px 이상이며 키보드/스크린 리더 탐색 시 이름과 선택 상태가 읽힌다.

- AC-26: 시스템 글자 200%와 좁은 320 CSS px 너비에서 핵심 기능이 잘리거나 접근 불가능해지지 않는다.

- AC-27: 중급형 기준 일반 펜 5분 연속 드로잉에서 p95 입력 반응 50ms 이하이며 이벤트 큐가 500ms 이상 누적되지 않는다.

- AC-28: 30분 연속 사용 후 유휴 시점의 메모리가 시작 후 안정 상태 대비 지속적으로 증가하지 않는다.

# 24. 테스트 시나리오

## 24.1 기능·제스처

| ID | 시험 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| T-01 | 각 브러시로 점, 느린 선, 빠른 선, 교차선을 그린다. | 끊김 없이 명세된 폭·알파·겹침을 보인다. |
| T-02 | 그리기 중 두 번째 손가락을 추가해 핀치한다. | 스트로크가 안전 종료되고 보기만 변한다. |
| T-03 | 두 손가락 탭과 짧은 핀치를 경계값 주변에서 30회 반복한다. | 오탐률이 목표 5% 미만이며 데이터 손실이 없다. |
| T-04 | 화면 밖 이동, 알림 센터, 앱 전환, 회전 중 입력을 만든다. | 선이 튀지 않고 다음 입력이 정상이다. |
| T-05 | 60회 취소·재실행과 한도 초과를 수행한다. | 결과가 결정적이며 메모리 오류가 없다. |

## 24.2 플랫폼·화면

- iOS Safari 탭과 홈 화면 앱, Android Chrome 탭과 설치 앱을 각각 시험한다.

- 최소 지원 iPhone/Android, 대표 중급형, 최신 고급형, iPad/Android 태블릿, Windows 터치 기기에서 핵심 흐름을 실행한다.

- 320px 좁은 세로, 노치·홈 인디케이터, 가로, 분할 화면, 200% 글자 확대를 확인한다.

- 설치 안내, 독립 실행 표시, 시작 URL, 아이콘, 테마색, 뒤로가기 동작을 플랫폼별로 확인한다.

## 24.3 저장·오프라인·업데이트

| ID | 시험 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| T-06 | 자동 저장 직전·중간·직후 프로세스를 종료한다. | 마지막 정상 리비전 또는 유효 저널로 복구된다. |
| T-07 | IndexedDB 쓰기 실패와 할당량 부족을 주입한다. | 편집은 계속되고 행동 중심 오류와 백업 경로가 나온다. |
| T-08 | 네트워크 차단 후 냉시작한다. | 캐시된 셸과 기존 작업이 열린다. |
| T-09 | 편집 중 새 서비스 워커를 배포한다. | 업데이트가 대기하고 저장 후 사용자 승인으로 적용된다. |
| T-10 | 브라우저 데이터 삭제 후 실행한다. | 데이터가 없음을 명확히 알리고 복구를 거짓 약속하지 않는다. |

## 24.4 이미지·내보내기

- EXIF 방향이 다른 JPEG, 투명 PNG, 손상 파일, 비지원 형식, 긴 변 8000px 이상의 이미지를 시험한다.

- 맞춤·채우기·이동·회전·취소 후 픽셀과 메모리 해제를 확인한다.

- PNG 투명도, JPEG 배경·품질, 50/75/100% 크기, 특수문자 파일명, 공유 취소, 다운로드 대체를 확인한다.

- 매우 큰 출력에서 실패를 주입하고 해상도 축소 재시도가 작업 원본을 바꾸지 않는지 확인한다.

## 24.5 성능·안정성·접근성

- 보급형에서 펜·연필·스프레이 각각 5분의 프레임, 입력 지연, 큐 길이, 메모리를 기록한다.

- 30분 드로잉, 100회 도구 전환, 20회 사진 교체, 30회 내보내기 후 누수와 충돌을 확인한다.

- 스크린 리더로 새 작업→브러시 선택→색 선택→취소→내보내기까지 이동한다.

- 모션 감소, 고대비, 색각 이상 시뮬레이션, 200% 글자 확대에서 상태가 색상에만 의존하지 않는지 확인한다.

# 25. 위험요소와 대응 방안

| 위험 | 영향/신호 | 대응 | 잔여 위험 |
| --- | --- | --- | --- |
| iOS·Android 동작 차이 | 설치·파일·공유 흐름 불일치 | 기능 감지, 플랫폼별 안내, 실기기 회귀 테스트 | OS 업데이트별 재검증 필요 |
| 저장소 삭제 | 작업 영구 손실 | 영속 저장 요청, 용량 표시, 원본 백업 안내, 이전 리비전 | 사용자의 데이터 삭제는 막을 수 없음 |
| 대형 캔버스 메모리 | 탭 종료·내보내기 실패 | 면적 상한, DPR 제한, 할당 전 검사, 축소 제안 | 기기별 가용 메모리 예측 오차 |
| 복잡 브러시 | 프레임 저하·입력 지연 | 스탬프 캐시, 입자 상한, 자동 품질 단계 | 시각 품질 저하 가능 |
| 멀티터치 충돌 | 의도치 않은 선·취소 | 명시적 상태 전환, 임계값, 버튼 대체, 오탐 계측 | OS 가장자리 제스처는 통제 불가 |
| 업데이트 중 손실 | 편집 리셋·스키마 충돌 | 대기 업데이트, 저장 후 적용, 복사 마이그레이션 | 사용자의 강제 새로고침 |
| 사진 디코딩 급증 | 메모리 종료 | 메타데이터 선검사, 작업용 축소, 단계적 디코딩 검토 | 일부 브라우저는 디코딩 전 크기 파악 제한 |
| 자동 저장 지연 | 프레임 드롭 | 디바운스, 청크, 작업자 스레드, 유휴 체크포인트 | 백그라운드 시간 제한 |
| UI 기능 과밀 | 캔버스 축소·오조작 | P0 도구 6개, 바텀시트, 단계적 공개 | 고급 사용자 요구와 충돌 |
| 강제 종료 | 최근 작업 손실 | 스트로크 저널, 2초 지연·15초 상한, 이전 리비전 | 마지막 미확정 스트로크 일부 손실 가능 |

## 25.1 운영 대응

치명적 데이터 손실, 시작 불가, 내보내기 불가를 최우선 결함으로 분류한다. 진단 정보는 개인 이미지나 좌표 원문을 수집하지 않고 앱 버전, 브라우저, 오류 코드, 저장 사용량 범위, 마지막 단계만 사용자가 복사할 수 있게 한다. 서버 분석 도구를 도입하지 않는 MVP에서는 로컬 진단 내보내기를 선택 기능으로 검토한다.

# 26. 향후 확장 방향

## 26.1 2단계 확장

제한 레이어는 배경 포함 기본 4개, 중급 이상 최대 8개에서 시작해 기기 예산으로 조정한다. 추가, 삭제, 복제, 이름 변경, 순서 변경, 표시·숨김, 불투명도, 아래로 병합, 배경 레이어를 제공한다. 삭제와 병합은 실행 취소 단위이며 최소 한 개의 드로잉 레이어는 남긴다. 숨긴 레이어가 활성 상태면 그리기 전에 표시 전환을 제안하고, 잠긴 배경 레이어에는 그릴 수 없다. 복잡한 블렌딩, 클리핑 마스크, 마스크 레이어는 이 단계에서도 제외한다. 캔버스 회전은 보기 상태로만 저장한다. 확대경은 손가락 반대편 상단에 1.5~2.5배로 표시하고 30fps를 유지하지 못하면 자동 비활성화한다.

## 26.2 고급 편집

선택·변형·텍스트·도형을 추가하려면 작업 모델에 편집 가능한 객체를 도입할지 래스터 선택으로 제한할지 먼저 결정한다. 블렌딩·필터·다수 레이어가 핵심이 되면 WebGL 또는 GPU 가속 렌더러를 별도 프로토타입으로 검증한다.

## 26.3 데이터와 배포

원본 파일 포맷을 안정화한 뒤 일괄 백업과 가져오기를 제공한다. 클라우드 동기화는 계정, 충돌 해결, 종단 간 개인정보, 오프라인 병합을 포함하는 독립 프로젝트다. 네이티브 패키징은 PWA의 기능 격차와 스토어 요구가 실제 사용자 문제로 확인된 경우에만 검토한다.

# 27. 개발 착수 체크리스트

## 28.1 제품·디자인

- P0 기능과 제외 범위가 이해관계자에게 승인되었다.

- 세로 스마트폰, 가로 스마트폰, 태블릿의 핵심 와이어프레임과 안전 영역이 검토되었다.

- 브러시 7종의 기본 시각 샘플과 형광펜 겹침 기준이 승인되었다.

- 저장·복구·데이터 삭제·비공개 모드 메시지가 사용자 행동 중심 문구로 검토되었다.

## 28.2 기술

- 지원 기기 매트릭스에서 Pointer Events, 캔버스 메모리, IndexedDB Blob, 서비스 워커, 공유·다운로드를 스파이크했다.

- 2048px와 4096px 캔버스에서 입력→렌더→체크포인트→복구의 수직 프로토타입이 동작한다.

- 저장 리비전 원자성, 손상 주입, 데이터 버전 마이그레이션의 시험 전략이 있다.

- 앱 업데이트가 편집 중 강제 활성화되지 않으며 저장 후 적용 흐름이 검증되었다.

## 28.3 QA·출시

- 최소 1대의 지원 하한 iPhone, 1대의 보급형 Android, 1대의 태블릿을 포함한 실기기 풀이 준비되었다.

- 수용 기준 AC-01~AC-28이 자동/수동 시험 케이스와 연결되었다.

- 치명적 데이터 손실과 메모리 종료에 대한 출시 중단 기준이 정의되었다.

- 사용자에게 로컬 저장의 한계와 원본 백업 방법을 안내하는 위치가 확정되었다.

착수 권고 먼저 2주 내외의 기술 스파이크로 입력 상태 전환, 7개 브러시의 최소 렌더러, 4096px 메모리, 혼합 저장·강제 종료 복구, iOS/Android 내보내기를 한 흐름으로 검증한다. 이 수직 절단이 통과한 뒤 화면 전체와 세부 설정을 확장해야 한다.

# 28. 미결정 사항

## 27.1 개발 시작 전 P0 결정

- 최소 지원 OS·브라우저 버전: 지원 기기 매트릭스와 실기기 확보 범위를 확정해야 성능·PWA·파일 API 기준이 정해진다.

- MVP 최대 캔버스 예산: 1,600만 픽셀/4096px 상한을 지원 기기에서 검증하고 등급별 축소 기준을 확정한다.

- 히스토리·복구 예산: 세션 50단계, 재실행 후 20단계 목표가 실제 저장 크기와 복구 시간에 맞는지 결정한다.

- 혼합 원본의 체크포인트 주기와 포맷: 작업 수, 바이트, 시간 중 어떤 기준으로 체크포인트를 만드는지, 래스터 Blob 형식을 결정한다.

- 형광펜 한 스트로크 자기 중첩 정책: 임시 마스크 방식의 메모리 비용과 기대 시각 결과를 디자인 QA로 확정한다.

- 사진 배경의 작업용 축소 기준: 원본 보존 여부, 최대 긴 변, 내보내기 품질 기대를 확정한다.

- 저장 실패 세션 모드의 범위: 저장 불가 환경에서 계속 편집을 허용할 최대 크기와 경고 빈도를 정한다.

## 27.2 P1 결정

- 레이어를 MVP에서 완전히 제외할지 2개 고정 표면으로 사용자에게 노출할지.

- 원본 파일을 JSON+Blob 묶음, ZIP 계열 컨테이너, 다른 압축 포맷 중 무엇으로 할지.

- 캔버스 회전, 스포이트, 확대경의 기본 제스처와 설정 노출 방식.

- 왼손·한 손 모드의 도구 재배치 규칙과 사용자 조사 계획.

- 어린이 모드 진입·해제 보호 수준과 외부 공유 제한 여부.

## 27.3 검증 후 결정

- 손가락 드로잉의 보정 알고리즘과 브러시별 기본 강도.

- 저사양 판정에 사용할 런타임 벤치마크와 품질 자동 전환 임계값.

- 서비스 워커 도구와 IndexedDB 래퍼 선택.

- 진동 피드백의 플랫폼별 기본값과 접근성 영향.

- 사용자 분석을 서버 없이 수행할지, 명시적 동의 기반 최소 분석을 추후 도입할지.